关于V551汽车门板＆内饰生产线扩建项目废气处理设施与环评设置不一致的情况说明

成都佛吉亚汽车部件系统有限公司在2024年根据两个建设项目（分别是V551 汽车门板＆内饰生产线扩建项目和P61汽车门板＆内饰生产线扩建项目）的生产负荷，设计第一版废气处理设施设计图，并交由环评设计单位进行审核。

但是在2025年4月，由于原来的汽车门板＆内饰生产量骤减、P61汽车门板＆内饰生产线扩建项目延期，原计划新建的DA005废气处理设施和改造的DA001废气处理设施建设延期。DA004废气处理设施的2个喷胶房停用，3个焊接设备和1条焊接线每月最多有5天的生产，1台注塑机转移已至其他工厂，1台注塑机每月只有3天生产，导致DA004废气处理设施有60%的富裕。

随着汽车行业形势严峻，为有效利用DA004废气处理设施，现将V551项目的1台注塑机（顶替已转移的注塑机）、1台焊接设备和1台US焊接线（顶替已停用的2个喷胶房）接入DA004废气处理设施，经过风量测算，目前DA004废气处理设施仍能满足需求。

成都佛吉亚汽车部件系统有限公司

2025年12月17日